Website နှင့် Management System ဖွံ့ဖြိုးရေး သဘောတူညီချက်

ဒီသဘောတူညီချက်ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှာ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြား ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။

ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးသူ (Developer) -
ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်အောင်
နေပြည်တော်
ဖုန်း – ၀၉ ၄၄၀၄၀၁၁၆၈
Email – naingzawaung1990@gmail.com

နှင့်

ဖောက်သည် (Client) -
Myanmar New Era International Education Centre
အမှတ် ၅၃၁၁၊ မြတ်လှေလမ်းနှင့် စစ်ကိုင်းလမ်းဆုံ၊ ဥတ္တရသီရိ၊ ၁၅၀၁၅
ဖုန်း – ၀၉ ၈၈၅၅၁၁၆၆၅
Email – myanmarneweraacademy@gmail.com

နှစ်ဖက်စလုံးကို “Parties” လို့ ခေါ်ပါမယ်။

၁။ Project အကျဉ်းချုပ်

Developer က Client အတွက် Annex A (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က Quotation) မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ Website နဲ့ Management System တစ်ခုလုံးကို Design၊ ဖွံ့ဖြိုး၊ ပေးအပ်ဖို့ သဘောတူပါတယ်။
အဆုံးသတ် Product ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Requirement နဲ့ Timeline အတိုင်း အပြည့်အဝ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး Responsive ဖြစ်ရပါမယ်။

၂။ Scope of Work

ဒီစနစ်ထဲမှာ ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က Quotation (Annex A အဖြစ် ပူးတွဲပါရှိ) မှာ အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့ Features၊ Modules နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းဟာ ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Scope ကို အောက်ပါအတိုင်း ပိုင်းခြားထားပါတယ်။

| အပိုင်း | ရှင်းလင်းချက် |
| --- | --- |
| အပိုင်း I | Website နှင့် Placement Test System (Module 1–4) |
| အပိုင်း II | Admin Side (Module 5–16) |
| အပိုင်း III | Teacher Side (Module 17–24) |
| အပိုင်း IV | Student Side (Module 25–31) |

၃။ Timeline

- ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလ – စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီး ၂ လအတွင်း

- ခန့်မှန်းပြီးစီးရက် – ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက် သို့မဟုတ် ထက်စော၍

Client ကြောင့် နှောင့်နှေးမှုများ (ဥပမာ – Content နောက်ကျပေးခြင်း၊ Feedback နောက်ကျခြင်း) ရှိပါက Timeline ကို ရှေ့ဆက်နိုင်ပါတယ်။

၄။ Payment Terms

- စုစုပေါင်း Project Fee – ၆,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ခြောက်သန်းရှစ်သိန်း)

- ငွေပေးချေရမည့် Schedule

  - စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးချိန်တွင် ၃၀% (၂,၀၄၀,၀၀၀ ကျပ်)

  - အပိုင်း I (Website နှင့် Placement Test) ပြီးစီးပြီး Client က အတည်ပြုချိန်တွင် ၄၀% (၂,၇၂၀,၀၀၀ ကျပ်)

  - Final Delivery၊ စမ်းသပ်ပြီးစီးပြီး Client ထံမှ Written Acceptance ရချိန်တွင် ၃၀% (၂,၀၄၀,၀၀၀ ကျပ်)

- Payment Method – Parties များ အပြန်အလှန် သဘောတူသည့်အတိုင်း

- Non-refundable – Developer က အစပြုလုပ်ကိုင်ပြီးသည်နောက် ပေးချေပြီးသားငွေအားလုံး ပြန်မရနိုင်ပါ။ Developer က Material Breach လုပ်မှသာ ချွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ပြန်အမ်းငွေရှိပါက နှစ်ဖက်စလုံး Written သဘောတူမှသာ ပြုလုပ်ရမည်။

- Acceptance & Remedy – Final Delivery ပြီးနောက် ၇ ရက်အတွင်း System က Annex A နဲ့ သိသိသာသာ ကိုက်ညီပါက Client က Written Acceptance ပေးရမည်။ မကိုက်ညီသည့်အချက်များရှိပါက Developer က ၁၄ ရက်အတွင်း ပြင်ဆင်ပေးရမည်။

၅။ Client ရဲ့ တာဝန်များ

Client က အောက်ပါတို့ကို သဘောတူပါတယ် –

- သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ငွေပေးချေခြင်း

- Project Timeline အတွက် လိုအပ်သော Content၊ Feedback နှင့် Approval များကို အချိန်မီပေးအပ်ခြင်း

- အောက်ပါ Section 6 ပါ Hosting နှင့် Domain Registration စရိတ်များကို စီစဉ်ကျခံခြင်း (သို့) Developer ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ပါက ပြန်အမ်းခြင်း

၆။ ထပ်တလဲလဲ ကုန်ကျစရိတ်များ (Recurring Costs)

အောက်ပါစရိတ်များသည် Contract Price ထဲမပါဝင်ဘဲ Client က ကျခံရမည်။

| အကြောင်းအရာ | စျေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
| --- | --- | --- |
| Domain + Hosting | ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်/နှစ် | Domain name၊ 70GB Storage၊ SSL Certificate။ Client အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ |
| လစဉ် Maintenance | ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် | Server monitoring၊ Security updates၊ Weekly backups။ Free support ကာလပြီးနောက် စတင်သည်။ |

- စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ – Domain နှင့် Hosting စျေးနှုန်းသည် လက်ရှိဈေးကွက်အပေါ် မူတည်သည်။ နောင်နှစ်များတွင် ငွေလဲနှုန်း သို့မဟုတ် Provider ၏ Price Change အရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

- Domain & Hosting Process – Developer က Client အမည်ဖြင့် Hosting နှင့် Domain ဝယ်ယူရာတွင် ကူညီပေးရမည်။

၇။ Deliverables

Final Payment ရရှိပါက Developer က အောက်ပါတို့ကို ပေးအပ်ရမည် –

- System တစ်ခုလုံး၏ Source Code

- Database Design နှင့် Structure

- User Management System (Admin၊ Teacher၊ Student)

- Fully Responsive Design (Mobile၊ Tablet၊ Desktop)

- Customizable Question Bank (နမူနာ Multiple Choice ၂၀ ပါ)

- ပြည့်စုံသော Training Session (၁) ကြိမ်

- Deployment အကူအညီ

၈။ Post-Launch Support

- Free Bug Fixes – Launch ပြီးနောက် ၁ လကြာ အခမဲ့ Bug Fixes

- Security – Developer က စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Standard Security Practices ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ သို့သော် Third-party Hosting ၏ အားနည်းချက် သို့မဟုတ် Client Side Credential ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဖြစ်သော Breach များအတွက် တာဝန်မယူပါ။

- Ongoing Maintenance – Section 6 ပါ လစဉ်နှုန်းဖြင့် Free Support ကာလပြီးနောက် ရရှိနိုင်သည်။

၉။ Intellectual Property Rights

ငွေအပြည့်ပေးချေပြီးပါက Source Code၊ Database နှင့် Deliverables အားလုံး၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို Client ကရရှိသည်။
Developer က Full Payment ရရှိချိန်တွင် ထိုအခွင့်အရေးအားလုံးကို Client ထံ Assign ပေးသည်။

- Third-party Components – Final Delivery မတိုင်မီတွင် Developer က အသုံးပြုထားသော Third-party Libraries၊ Frameworks နှင့် ၎င်းတို့၏ License အမျိုးအစားစာရင်းကို ပေးအပ်ရမည်။ အဆိုပါ Components များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် License Terms များနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း Client က အသိအမှတ်ပြုသည်။

၁၀။ Revisions နှင့် Additional Features

- Minor Revisions – ဤသဘောတူညီချက်တွင် အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ Minor Revision (၁) ကြိမ် ပါဝင်သည်။ Minor Revision ဆိုသည်မှာ Core Functionality နှင့် Database Structure ကို မထိခိုက်စေသော စာသားပြောင်းလဲခြင်း၊ အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသေးစား Layout ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

- Additional Features – Annex A တွင် မဖော်ပြထားသော Features၊ Modules၊ Functionalities သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုများကို “Additional Features” ဟုခေါ်သည်။

- Separate Agreement လိုအပ်ခြင်း – Additional Features များကို ဤသဘောတူညီချက်တွင် ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ။ Client က Additional Features ထည့်သွင်းလိုပါက Parties များက သီးခြား Written Agreement သို့မဟုတ် Change Order ချုပ်ဆိုရမည်။ ထိုစာတမ်းတွင် ဖော်ပြချက်၊ Timeline နှင့် အပိုကြေးများကို အတိအကျဖော်ပြရမည်။

၁၁။ Confidentiality

Project ကာလအတွင်း ဖလှယ်သော Proprietary သို့မဟုတ် Sensitive Business Information (Business Operations၊ Source Code၊ Pricing အပါအဝင်) များကို နှစ်ဖက်စလုံးက လျှို့ဝှက်ထားရမည်။

၁၂။ Termination

မည်သည့် Party မဆို အခြား Party က Material Breach ကျူးလွန်ပြီး အကြောင်းကြားချက်ကာလအတွင်း ပြုပြင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ရက် ၁၅ ရက်စာ Written Notice ဖြင့် ဤသဘောတူညီချက်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

Termination ဖြစ်ပါက Client က ထိုအချိန်အထိ ပြီးစီးသော အလုပ်အားလုံးအတွက် ငွေပေးချေရမည်။ Developer က ထိုငွေကိုရရှိပါက ပြီးစီးသော Deliverables များကို Client ထံ ပေးအပ်ရမည်။

၁၃။ Dispute Resolution

Parties များက ပထမဦးစွာ Good-faith Negotiation ဖြင့် အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းရမည်။ မဖြေရှင်းနိုင်ပါက မည်သည့် Party မဆို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သင့်လျော်သော တရားရုံးများသို့ တင်သွင်းနိုင်သည်။

၁၄။ Entire Agreement

ဤစာတမ်းနှင့် Annex A (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က Quotation) တို့သည် Parties များကြား အပြည့်စုံသော သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး ယခင်ဆွေးနွေးချက်များ၊ နားလည်မှုများအားလုံးကို အစားထိုးသည်။
Annex A ကို ဤစာချုပ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် နှစ်ဖက်စလုံးက Annex A တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

သက်သေခံအနေဖြင့် –

| Developer | Client |
| --- | --- |
| Signature: _________________ | Signature: _________________ |
| Name: ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်အောင် | Name: ______________________ |
| Date: ၂၀၂၆ / ၄ / ၄ | Date: ၂၀၂၆ / ၄ / ၄ |